**Validando Sprint 1**

**“Opinión Salud Valparaíso:**

**Monitoreo y Análisis**

**en Tiempo Real”**

***Fecha: [30/09/2023]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

Contenido

[Datos del documento 3](#_Toc147866832)

[Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner. 4](#_Toc147866833)

[Gráfico de avance del sprint 1. 6](#_Toc147866834)

[Pila del producto actualizada. 7](#_Toc147866835)

# Datos del documento

**Histórico de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción/cambio** | **Autor** |
| 1.1 | 04/10/2023 | Se añade la información de proyecto, integrantes y se avanza el product backlog. | Daniel Santibáñez |
| 1.2 | 05/10/2023 | Se avanza la pila de producto y el gráfico de avance. | Bastian Fierro |
|  |  |  |  |

**Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organización** | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| **Sección** | 001V |
| **Proyecto (Nombre)** | Opinión Salud Valparaíso: Monitoreo y Análisis en Tiempo Real |
| **Fecha de Inicio** | 17 de agosto del 2023 |
| **Fecha de Término** | 02 de diciembre del 2023 |
| **Patrocinador principal** | Corporación Municipal de Valparaíso |
| **Docente** | Jorge Alejandro Gómez Flores |

**Integrantes**

| **Rut** | **Nombre** | **Correo** |
| --- | --- | --- |
| 15.949.615-5 | Daniel Eduardo Santibáñez Mondaca | dan.santibanezm@duocuc.cl |
| 20.172.780-4 | Bastian Ignacio Fierro Solas | ba.fierro@duocuc.cl |
| 20.839.591-2 | Matías Andrés Zamorano Carvajal | mat.zamoranoc@duocuc.cl |

# 

# 

# 

# 

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Tarea** | **Horas estimadas** |  | **Horas realizadas por día** | | | | |  | **Estado** |
| **Responsable** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Total** | **(A/R)** |
| H1.01 | *Revisión del Backlog del Producto* | 2 | Scrum Team |  | X |  |  |  | 2 | A |
| H1.01 | *Determinación del Sprint Goal* | 1 | Scrum Team | X |  |  |  |  | 1 | A |
| H1.01 | *Selección de Backlog Ítems* | 2 | Scrum Team | X |  |  |  |  | 2 | A |
| H1.01 | *Desglose de Tareas* | 3 | Developer Team |  |  | X |  |  | 3 | A |
| H1.01 | *Asignación de Tareas* | 1 | Developer Team | X |  |  |  |  | 1 | A |
| H1.01 | *Validación del Plan del Sprint* | 1 | Developer Team | X |  |  |  |  | 1 | A |
| H1.01 | *Identificación de Riesgos e Impedimentos* | 1 | Developer Team | X |  |  |  |  | 1 | A |
| H1.01 | *Actualización del Tablero Scrum* | 1 | Developer Team | X |  |  |  |  | 1 | A |
| H1.01 | *Finalización y Compromiso* | 1 | Developer Team | X |  |  |  |  | 1 | A |
| H1.1 | *Análisis* | 4 | Developer Team |  | X |  |  |  | 4 | A |
| H1.1 | *Diseño* | 6 | Developer Team |  | X |  |  |  | 6 | A |
| H1.1 | *Crear mockup del formulario* | 6 | Developer Team |  | X |  |  |  | 6 | A |
| H1.1 | *Desarrollar frontend* | 8 | Developer Team |  | X |  | X |  | 8 | A |
| H1.1 | *Integrar backend* | 8 | Developer Team |  | X |  |  |  | 8 | A |
| H1.1 | *Pruebas de funcionalidad* | 6 | Developer Team |  | X |  |  |  | 6 | A |
| H1.1 | *Revisión de UX* | 4 | Developer Team |  | X |  |  |  | 4 | A |
| H1.1 | *Ajustes finales de UI* | 4 | Developer Team |  | X |  |  |  | 4 | A |
| H1.2 | *Análisis de requisitos* | 5 | Developer Team |  | X | X |  |  | 5 | A |
| H1.2 | *Diseño de campos demográficos* | 6 | Developer Team |  | X |  |  |  | 6 | A |
| H1.2 | *Integrar campos en frontend* | 8 | Developer Team |  | X |  |  |  | 8 | A |
| H1.2 | *Validaciones backend* | 8 | Developer Team |  | X |  |  |  | 8 | A |
| H1.2 | *Pruebas de campos* | 6 | Developer Team |  | X |  |  |  | 6 | A |
| H1.2 | *Ajustes de acuerdo con feedback* | 4 | Developer Team |  | X |  |  |  | 4 | A |
| H1.3 | *Diseño de escala de calificación* | 8 | Developer Team |  |  |  | X |  | 8 | A |
| H1.3 | *Implementación frontend* | 14 | Developer Team |  | X |  | X | X | 14 | A |
| H1.3 | *Implementación backend* | 8 | Developer Team |  | X |  |  |  | 8 | A |
| H1.3 | *Pruebas y ajustes* | 8 | Developer Team | X |  | X | X |  | 8 | A |
| H1.4 | *Diseño de campo abierto* | 6 | Developer Team | X |  |  |  | X | 6 | A |
| H1.4 | *Implementación frontend* | 6 | Developer Team |  | X |  |  |  | 6 | A |
| H1.4 | *Implementación backend* | 8 | Developer Team |  | X | X |  |  | 8 | A |
| H1.4 | *Pruebas y ajustes* | 8 | Developer Team | X | X | X |  |  | 8 | A |
| H1.5 | *Creación del contenido FAQ* | 8 | Developer Team |  | X | X |  |  | 8 | A |
| H1.5 | *Diseño e implementación de sección FAQ* | 14 | Developer Team |  |  | X | X |  | 14 | A |
| H1.5 | *Pruebas y ajustes* | 6 | Developer Team |  |  | X |  |  | 6 | A |
| H1.02 | *Redactar la documentación* | 8 | Scrum Team | X |  |  |  |  |  | A |
| H1.02 | *Revisar y corregir la documentación* | 6 | Scrum Team | X | X |  |  |  |  | A |
| H1.03 | *Preparar la presentación del trabajo realizado durante el sprint* | 3 | Scrum Team | X | X |  |  |  |  | A |
| H1.03 | *Conducir la reunión de Sprint Review* | 2 | Scrum Team | X |  |  |  |  |  | A |
| H1.03 | *Documentar el feedback y las observaciones recibidas durante la revisión* | 2 | Scrum Team | X |  |  |  |  |  | A |
| H1.04 | *Preparar la reunión de retrospectiva* | 2 | Scrum Team |  | X |  |  |  |  | A |
| H1.04 | *Facilitar la reunión de retrospectiva* | 2 | Scrum Team |  | X |  |  |  |  | A |
| H1.04 | *Documentar los resultados de la retrospectiva* | 1 | Scrum Team | X |  |  |  |  |  | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

|  |
| --- |
| Gráfico |

# 

# Pila del producto actualizada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Estimación** | **Prioridad** |
| H1.1 | Como paciente, quiero acceder a un formulario web fácil de usar para proporcionar mi opinión del centro de salud. | 46 | Alta |
| H1.2 | Como director, quiero que los pacientes puedan llenar campos demográficos para ayudar a comprender mejor los grupos de pacientes y reconocer patrones en ellos. | 37 | Alta |
| H1.3 | Como director, quiero que el paciente pueda calificar su experiencia y señalar si recomendaría el centro para tener una medida cuantitativa de su satisfacción con el centro. | 38 | Alta |
| H1.4 | Como director, quiero un campo abierto en el formulario donde el paciente pueda expresar su opinión, para que el modelo lo pueda analizar y categorizar. | 28 | Alta |
| H1.5 | Como paciente, quiero acceder a una sección de Preguntas Frecuentes dentro del formulario para resolver mis dudas rápidamente. | 28 | Media |